# 📄 MokTradeDesk — Project Status & Handoff Document

نسخه: 1.0
تاریخ آخرین به‌روزرسانی: 1405/07/01 (2026-09-22)
آخرین کامیت: b662a5f
Repository: https://github.com/yasan1367-svg/MokTradeDesk-deep

## ۱. چشم‌انداز پروژه

MokTradeDesk یک Trading Operating System شخصی، Local-first، و قابل توسعه است.

چرخه‌ی اصلی:

text

Backtest → Analysis → Optimization → Forward Test → Real → Review → Improvement

هدف: سیستم کامل برای ثبت، تحلیل، و مدیریت معاملات + Strategy/Version + Import + Journal + Prop + Personal Trading.

## ۲. اصول توسعه (غیرقابل تغییر)

| اصل | توضیح |
| --- | --- |
| Backend Source of Truth | تمام validation و منطق در Backend |
| StrategyVersion محور | Classification و Analysis بر اساس StrategyVersion |
| Trade Classification Contract | BACKTEST/FORWARD/REAL-PERSONAL/REAL-PROP |
| XOR Classification | personal_account_id XOR prop_stage_id (در REAL) |
| Trade PnL ≠ Cashflow | بدون Double Counting |
| Personal Trading ≠ Personal Finance | جدا نگه داشته بشن |
| Prop Logic متمرکز | فقط در PropRuleEngine |
| Migration قبل از Schema Change | Backup ← Inspect ← Migration ← Verify |
| GitHub = Source of Truth | push مجاز (برای sync بین خونه و دفتر) |
| Strategy-specific Logic | قابل تعریف/پیکربندی، نه hard-code |

## ۳. معماری کلان

### Backend Stack

text

FastAPI + SQLAlchemy + Alembic + SQLite

Python 3.12

### Frontend Stack

text

React 19 + TypeScript + Vite + TailwindCSS + Recharts

pnpm

RTL + Vazirmatn + تاریخ شمسی

### ساختار پروژه

text

MokTradeDesk-deep/

├── backend/

│   ├── app/

│   │   ├── api/           # Endpoints

│   │   │   ├── strategies.py

│   │   │   ├── prop.py

│   │   │   ├── personal.py

│   │   │   ├── imports.py

│   │   │   ├── analytics.py

│   │   │   ├── trades.py

│   │   │   ├── symbol_mappings.py

│   │   │   └── settings.py

│   │   ├── core/

│   │   │   ├── config.py

│   │   │   └── database.py

│   │   ├── models/

│   │   │   ├── strategy.py

│   │   │   ├── prop.py

│   │   │   ├── personal.py

│   │   │   └── settings.py

│   │   ├── schemas/

│   │   │   ├── analytics.py

│   │   │   ├── personal.py

│   │   │   ├── prop.py

│   │   │   └── strategy.py

│   │   ├── services/

│   │   │   ├── analysis_service.py

│   │   │   ├── import_service.py

│   │   │   └── prop_rule_engine.py   ← جدید

│   │   ├── utils/

│   │   │   ├── trade_metrics.py

│   │   │   └── trade_validator.py

│   │   └── main.py

│   ├── migrations/

│   │   ├── env.py

│   │   └── versions/

│   │       └── c4838cd01bbd_initial_schema_with_trade_hash.py

│   ├── storage/screenshots/

│   ├── requirements.txt

│   └── alembic.ini

├── frontend/

│   ├── src/

│   │   ├── api/client.ts

│   │   ├── components/

│   │   │   ├── charts/

│   │   │   │   ├── ComparisonBarChart.tsx

│   │   │   │   ├── ComparisonRadarChart.tsx

│   │   │   │   ├── EquityCurveChart.tsx

│   │   │   │   ├── PnLDistributionChart.tsx

│   │   │   │   ├── PropAnalytics.tsx

│   │   │   │   ├── SessionBarChart.tsx

│   │   │   │   ├── WeekdayBarChart.tsx

│   │   │   │   └── WinLossPieChart.tsx

│   │   │   ├── ui/

│   │   │   │   ├── Badge.tsx

│   │   │   │   ├── Card.tsx

│   │   │   │   ├── ProgressBar.tsx

│   │   │   │   └── StatCard.tsx

│   │   │   ├── AnalysisTable.tsx

│   │   │   ├── GlassCard.tsx

│   │   │   ├── MetricCard.tsx

│   │   │   ├── PersianDateInput.tsx

│   │   │   ├── Sidebar.tsx

│   │   │   └── StatCard.tsx

│   │   ├── pages/

│   │   │   ├── DashboardPage.tsx

│   │   │   ├── AnalysisPage.tsx

│   │   │   ├── ComparisonPage.tsx

│   │   │   ├── StrategyPage.tsx

│   │   │   ├── TradesPage.tsx

│   │   │   ├── JournalPage.tsx

│   │   │   ├── PropPage.tsx

│   │   │   ├── PersonalPage.tsx

│   │   │   ├── ImportPage.tsx

│   │   │   └── SettingsPage.tsx

│   │   ├── App.tsx

│   │   ├── main.tsx

│   │   └── index.css

│   ├── package.json

│   ├── tailwind.config.js

│   └── vite.config.ts

└── NOTES.md

## ۴. مدل‌های داده (Database Schema)

### 4.1 جداول (۱۸ جدول)

Strategy:

- strategies — id, name, description, created_at

- strategy_versions — id, strategy_id, version_name, rules_note, status, forked_from_version_id, created_at

- trades — ۲۵ ستون (جدول مرکزی)

- custom_time_intervals — بازه‌های زمانی سفارشی

- time_points — نقاط زمانی

- analysis_results — نتایج تحلیل

- symbol_mappings — نگاشت نمادها

Prop:

- prop_firms — شرکت‌های پراپ

- prop_firm_default_rules — قوانین پیش‌فرض

- prop_accounts — اکانت‌های پراپ

- prop_stages — مراحل (Stage1/Stage2/Funded)

- prop_withdrawals — برداشت‌ها

- prop_costs — هزینه‌ها

- prop_alerts — هشدارها

Personal:

- personal_accounts — اکانت‌های شخصی

- ledger_transactions — دفتر کل

- journal_reviews — مرور معاملات

- screenshots — اسکرین‌شات‌ها (entity_type/entity_id)

Settings:

- user_settings — تنظیمات کاربر

Alembic:

- alembic_version — نسخه‌ی migration

### 4.2 جدول trades (مرکزی)

| ستون | نوع | توضیح |
| --- | --- | --- |
| id | Integer PK |  |
| version_id | FK strategies_versions | nullable |
| prop_stage_id | FK prop_stages | nullable |
| personal_account_id | FK personal_accounts | nullable |
| symbol | String | e.g., XAUUSD |
| direction | String | buy/sell |
| open_time | DateTime |  |
| close_time | DateTime | nullable |
| open_price | Float |  |
| close_price | Float | nullable |
| size | Float |  |
| sl | Float | nullable |
| tp | Float | nullable |
| pnl | Float | سود خام |
| r_multiple | Float | nullable |
| commission | Float | معمولاً منفی |
| swap | Float |  |
| entry_sequence | Integer | default=1 |
| source | Enum | mt4_import / soft4x_import / manual |
| test_type | Enum | backtest / forward / real |
| note | Text | nullable |
| screenshot_path | String | nullable (قدیمی) |
| raw_data | JSON | nullable |
| created_at | DateTime |  |
| trade_hash | String(32) | جدید — برای Duplicate Detection |

ایندکس‌ها: id, trade_hash

## ۵. Trade Classification Contract

text

┌────────────────┬───────────┬────────────────────┬──────────────────┐

│ test_type      │ version   │ personal_account   │ prop_stage       │

├────────────────┼───────────┼────────────────────┼──────────────────┤

│ BACKTEST       │ REQUIRED  │ NULL               │ NULL             │

│ FORWARD        │ REQUIRED  │ NULL               │ NULL             │

│ REAL-PERSONAL  │ REQUIRED  │ REQUIRED           │ NULL             │

│ REAL-PROP      │ REQUIRED  │ NULL               │ REQUIRED         │

└────────────────┴───────────┴────────────────────┴──────────────────┘

قانون: personal_account_id XOR prop_stage_id (در REAL)

Validation: backend/app/utils/trade_validator.py ← TradeValidator.validate_classification()

فراخوانی:

- api/trades.py ← create_manual_trade, update_trade

- api/imports.py ← import_soft4x, import_mt4

## ۶. واحدهای اندازه‌گیری (مهم)

| فیلد | واحد | ذخیره در DB | نمایش در UI |
| --- | --- | --- | --- |
| initial_balance | دلار | دلار | دلار |
| profit_target | دلار | دلار | دلار + درصد |
| max_daily_dd | دلار | دلار | دلار + درصد |
| max_total_dd | دلار | دلار | دلار + درصد |
| current_profit | دلار | دلار | دلار |
| equity | دلار | دلار | دلار |
| withdrawable_profit | دلار | دلار | دلار |
| profit_share_percentage | درصد | درصد | درصد |
| profit_progress_percent | درصد | - | فقط نمایش |
| daily_dd_progress_percent | درصد | - | فقط نمایش |
| total_dd_progress_percent | درصد | - | فقط نمایش |

قانون: کاربر در UI درصد وارد می‌کند، Frontend به دلار تبدیل می‌کند، Backend دلار ذخیره می‌کند.

فرمول‌ها:

typescript

profit_target_amount = (profit_target_percent / 100) * initial_balance

max_daily_dd_amount = (max_daily_dd_percent / 100) * initial_balance

max_total_dd_amount = (max_total_dd_percent / 100) * initial_balance

## ۷. PnL و Commission (مهم)

فرمول PnL خالص:

python

net_pnl = pnl + commission + swap

توجه: commission معمولاً منفی ذخیره می‌شود (مثل -0.09). جمع کردن آن یعنی کم شدن از سود.

مثال:

text

pnl = -12.82, commission = -0.09  →  net_pnl = -12.91

همه‌ی محاسبات Analysis بر اساس net_pnl:

- gross_profit, gross_loss

- net_pnl

- avg_win, avg_loss

- largest_win, largest_loss

- max_dd (در _calculate_max_drawdown)

- expectancy

- profit_factor

فایل: backend/app/services/analysis_service.py ← _calculate_basic_metrics, _calculate_max_drawdown

## ۸. Migration (Alembic)

### 8.1 وضعیت فعلی

فایل: backend/migrations/versions/c4838cd01bbd_initial_schema_with_trade_hash.py

شامل: ۱۸ جدول + ایندکس‌ها + trade_hash

نکته: Base.metadata.create_all در main.py غیرفعال شده — Migration تنها راه ساخت جدول‌ها است.

### 8.2 دستورات

powershell

cd backend

.\venv\Scripts\Activate.ps1

# ساخت migration جدید

alembic revision --autogenerate -m "description"

# اعمال

alembic upgrade head

# برگشت

alembic downgrade -1

# تاریخچه

alembic history

### 8.3 نکات

- قبل از هر migration ← Backup از trading_desk.db

- DB فعلی: SQLite، بدون داده‌ی مهم (تست)

- alembic.ini: sqlalchemy.url = sqlite:///./trading_desk.db

## ۹. Import Pipeline

### 9.1 Soft4X Importer (Excel)

فایل: backend/app/services/import_service.py ← Soft4XImporter

Pipeline:

text

Upload → Parse (openpyxl) → Normalize → Validate → Duplicate Check → Save

Sheet: Trades یا Active Sheet

ستون‌ها: Open Time, Close Time, Type, Open Price, Close Price, Size, SL, TP, P/L, Commission

Source: TradeSource.SOFT4X_IMPORT

### 9.2 MT4 Importer (HTML)

فایل: backend/app/services/import_service.py ← MT4Importer

Pipeline:

text

Upload → Parse (BeautifulSoup) → Normalize → Validate → Duplicate Check → Save

بخش: فقط Positions

ستون‌ها: ۱۳ ستون (Time, Position, Symbol, Type, Volume, Price, S/L, T/P, Time, Price, Commission, Swap, Profit)

Source: TradeSource.MT4_IMPORT

### 9.3 Duplicate Detection

الگوریتم:

python

key = f"{source}|{symbol}|{direction}|{open_time}|{close_time}|{open_price}|{close_price}|{size}"

trade_hash = md5(key).hexdigest()

قبل از ذخیره:

python

existing = db.query(Trade).filter(Trade.trade_hash == hash_key).first()

if existing:

duplicates.append(trade_data)

continue

خروجی save_trades:

python

{

"saved": [...],

"duplicates": [...],

"total": int,

}

پاسخ API:

json

{

"message": "X معامله ذخیره شد (استراتژی) — Y معامله تکراری نادیده گرفته شد",

"total_trades": int,

"saved_trades": int,

"duplicates_count": int,

"preview": [...]

}

### 9.4 ImportBatch (باقی‌مانده)

وضعیت: ❌ پیاده نشده

طبق بلوپرینت:

- جدول import_batches با فیلدهای: source, account, test_type, strategy_version, timestamp, stats

- Pipeline: Preview ← User Confirmation ← DB Transaction

## ۱۰. Prop Rule Engine

فایل: backend/app/services/prop_rule_engine.py

کلاس: PropRuleEngine

متدها:

python

@staticmethod

def evaluate_stage(db: Session, stage_id: int) -> Dict[str, Any]:

"""ارزیابی کامل یک مرحله پراپ"""

@staticmethod

def validate_withdrawal(db: Session, stage_id: int, amount: float) -> Tuple[bool, str]:

"""بررسی مجاز بودن برداشت"""

خروجی evaluate_stage:

python

{

"stage_id", "stage_type", "status",

"initial_balance", "equity", "current_profit", "current_profit_percent",

"profit_target", "profit_progress_percent",

"max_daily_loss", "max_daily_dd_limit", "daily_dd_progress_percent", "daily_dd_violated",

"max_total_dd", "max_total_dd_limit", "total_dd_progress_percent", "total_dd_violated",

"trading_days", "min_trading_days", "days_met",

"target_reached", "ready_to_pass", "suggested_status", "violations",

"is_funded", "total_withdrawn", "profit_share_percentage", "withdrawable_profit",

"total_trades",

}

وضعیت‌های پیشنهادی:

- ready_to_pass — آماده‌ی پاس

- in_progress — در حال پیشرفت

- failed_daily_dd — DD روزانه نقض شده

- failed_total_dd — DD کلی نقض شده

مصرف‌کننده: api/prop.py ← check_pass_ready (endpoint GET /api/prop/stages/{stage_id}/check-pass)

## ۱۱. Analysis Service

فایل: backend/app/services/analysis_service.py

کلاس: AnalysisService

متدهای اصلی:

python

def analyze_version(self, version_id: int) -> AnalysisResult

def compare_versions(self, version_ids: List[int], min_trades: int = 0) -> Dict

def calculate_stage_progress(self, stage_id: int) -> Dict  # ← باید حذف شود

متریک‌های محاسبه‌شده:

text

- total_trades, win_rate, profit_factor

- net_pnl, net_r, max_dd

- expectancy, expectancy_r

- avg_win, avg_loss, largest_win, largest_loss

- max_consecutive_losses

- consistency_analysis (pnl_std_dev, top_trades_contribution_percent, avg_win_avg_loss_ratio)

- session_analysis, weekday_analysis, hour_analysis, custom_time_analysis

Health Score:

python

win_rate_score = min(win_rate, 100)

profit_factor_score = min(profit_factor * 20, 100)

net_pnl_score = min(max(net_pnl, 0) / 10, 100)

dd_penalty = min(max_dd / 10, 50)

score = (win_rate_score * 0.35) + (profit_factor_score * 0.35) + (net_pnl_score * 0.30) - (dd_penalty * 0.20)

score = max(min(score, 100), 0)

## ۱۲. Frontend Pages (وضعیت)

| صفحه | فایل | وضعیت |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | DashboardPage.tsx | ✅ Prop-focused |
| Analysis | AnalysisPage.tsx | ✅ کار می‌کند |
| Comparison | ComparisonPage.tsx | ✅ |
| Strategy | StrategyPage.tsx | ✅ |
| Trades | TradesPage.tsx | ✅ |
| Journal | JournalPage.tsx | ✅ |
| Prop | PropPage.tsx | ✅ درصد ↔ دلار |
| Personal | PersonalPage.tsx | ✅ |
| Import | ImportPage.tsx | ✅ Duplicate Detection |
| Settings | SettingsPage.tsx | ✅ |

Navigation: App.tsx ← state-based (نه router)

Sidebar: components/Sidebar.tsx

فونت: Vazirmatn (CDN)

تاریخ: شمسی (PersianDateInput.tsx)

## ۱۳. وضعیت فعلی (Done)

### ✅ PHASE 0: Architecture Freeze

- Blueprint + Master Brief

### ✅ PHASE 1: Migration Foundation

- Alembic راه‌اندازی

- c4838cd01bbd_initial_schema_with_trade_hash.py

- ۱۸ جدول + ایندکس‌ها

- create_all غیرفعال

### ✅ PHASE 2: Trade Contract

- TradeValidator.validate_classification

- TradeValidator.validate_numbers

- TradeValidator.validate_dates

### ✅ PHASE 3: Trade API

- GET /api/trades/ — با فیلترهای کامل

- GET /api/trades/{id}

- PATCH /api/trades/{id} — Edit کنترل‌شده

- DELETE /api/trades/{id} — فقط MANUAL

- POST /api/trades/manual

- POST /api/trades/{id}/screenshots

- N+1 حل شده (joinedload)

### ✅ PHASE 4: Trade Frontend

- TradesPage.tsx کامل

### ✅ PHASE 5: Import Pipeline (نصفه)

- Soft4X Importer

- MT4 Importer

- Duplicate Detection (trade_hash)

- test_type خودکار real برای پراپ/شخصی

- version_id اجباری برای پراپ

- ❌ Preview + User Confirmation پیاده نشده

- ❌ ImportBatch پیاده نشده

### ✅ PHASE 6: Prop Rule Engine

- PropRuleEngine.evaluate_stage

- PropRuleEngine.validate_withdrawal

- api/prop.py:

  - check_pass_ready از Engine

  - withdraw تکراری رفع شد

  - Create Account ← درصد

  - Edit Stage ← درصد

  - Pass Modal ← درصد

- ❌ pass_stage validation پیاده نشده

- ❌ withdraw خط current_profit -= amount حذف نشده

### ✅ PHASE 7: Analysis (تقریباً)

- AnalysisService کامل

- net_pnl شامل commission + swap

- _calculate_max_drawdown با net_pnl

- ❌ _summarize هنوز net_pnl را درست حساب نمی‌کند

- ❌ calculate_stage_progress حذف نشده

- ❌ AnalysisRun (تاریخچه) پیاده نشده

### ✅ PHASE 8: Journal / Screenshot

- Journal Page

- Screenshot upload

### ❌ PHASE 9: Testing / Regression

### ❌ PHASE 10: Personal Finance

## ۱۴. کارهای باقی‌مانده (To-Do)

### 🔴 اولویت بالا

#### 14.1.1 api/prop.py — pass_stage validation

مشکل: الان هر کسی می‌تواند با POST، مرحله را پاس کند (حتی اگر DD نقض شده باشد).

راه‌حل:

python

@router.post("/stages/{stage_id}/pass")

def pass_stage(stage_id: int, request: PassStageWithRulesRequest, db: Session = Depends(get_db)):

stage = db.query(PropStage).filter(PropStage.id == stage_id).first()

if not stage:

raise HTTPException(status_code=404, detail="مرحله پیدا نشد")

if stage.stage_type == StageType.FUNDED_REAL:

raise HTTPException(status_code=400, detail="مرحله رییل قابل پاس شدن نیست")

# ✅ چک آمادگی با Rule Engine

evaluation = PropRuleEngine.evaluate_stage(db, stage_id)

if not evaluation.get("ready_to_pass"):

raise HTTPException(

status_code=400,

detail=f"مرحله آماده‌ی پاس شدن نیست. دلایل: {', '.join(evaluation.get('violations', []))}"

)

# ... ادامه

فایل: backend/app/api/prop.py ← pass_stage

#### 14.1.2 withdraw خط current_profit -= amount

مشکل: current_profit با withdraw کم می‌شود ← Double Counting

راه‌حل: خط stage.current_profit -= request.amount حذف شود.

current_profit فقط از روی trades محاسبه می‌شود.

فایل: backend/app/api/prop.py ← withdraw

#### 14.1.3 withdraw validation با validate_withdrawal

python

is_valid, error = PropRuleEngine.validate_withdrawal(db, stage_id, amount)

if not is_valid:

raise HTTPException(status_code=400, detail=error)

فایل: backend/app/api/prop.py ← withdraw

### 🟡 اولویت متوسط

#### 14.2.1 _summarize — net_pnl

مشکل: _summarize هنوز sum(t.pnl) استفاده می‌کند.

راه‌حل: مثل _calculate_basic_metrics، از _net_pnl(t) استفاده کند.

فایل: backend/app/services/analysis_service.py ← _summarize

#### 14.2.2 calculate_stage_progress حذف

مشکل: تکراری با PropRuleEngine.evaluate_stage.

راه‌حل: متد حذف شود.

فایل: backend/app/services/analysis_service.py ← calculate_stage_progress

#### 14.2.3 AnalysisRun (تاریخچه تحلیل)

طبق بلوپرینت:

AnalysisRun = هر اجرای تحلیل
AnalysisResult/Current Result = خروجی فعلی یا Snapshot
تا تاریخچه تحلیل‌ها از بین نرود.

راه‌حل:

- جدول analysis_runs با فیلدهای: version_id, created_at, metrics_snapshot, notes

- analyze_version ← AnalysisRun جدید بسازد (به جای overwrite)

فایل: backend/app/models/strategy.py + backend/app/services/analysis_service.py

### 🟢 اولویت پایین

#### 14.3.1 DashboardPage هاردکدها

مشکل: جدول «آخرین معاملات» و «پیشرفت اهداف» هاردکد هستند.

راه‌حل: از API بخواند (GET /api/trades/?limit=10).

فایل: frontend/src/pages/DashboardPage.tsx

#### 14.3.2 AnalysisPage — بهبود UI

پیشنهاد:

- Drawdown Chart (underwater)

- Metric Cards حرفه‌ای‌تر

- Rolling Win Rate

- Monthly Breakdown

فایل: frontend/src/pages/AnalysisPage.tsx

#### 14.3.3 Import — Preview + ImportBatch

طبق بلوپرینت:

Pipeline: Upload ← Parse ← Normalize ← Validate ← Duplicate ← Preview ← User Confirmation ← DB Transaction

فایل: backend/app/api/imports.py + backend/app/models/strategy.py

#### 14.3.4 Screenshot — Standardization

طبق بلوپرینت:

Screenshot باید رابطه استاندارد و منبع اصلی مشخصی داشته باشد.

مشکل: Trade.screenshot_path (تک) + جدول screenshots (چند) — دوگانگی.

راه‌حل: Trade.screenshot_path حذف، فقط screenshots بماند.

#### 14.3.5 target_personal_account_id در Withdrawal

طبق بلوپرینت:

مقصد آینده Withdrawal باید FinancialAccount باشد، نه Personal Trading Account.

راه‌حل: در Phase 10 (Personal Finance) حل شود. فعلاً temporary.

#### 14.3.6 Instrument Entity

طبق بلوپرینت:

Instrument Entity مستقل: canonical_symbol, display_name, asset_class, tick_size, pip_size, contract_size, aliases.

وضعیت: پیاده نشده. SymbolMapping فعلی جایگزین ساده است.

#### 14.3.7 Decimal برای Money

طبق بلوپرینت:

برای Money در آینده Decimal

وضعیت: الان Float استفاده می‌شود.

#### 14.3.8 UTC-aware datetime

طبق بلوپرینت:

UTC/Timezone-aware datetime

وضعیت: datetime.utcnow() استفاده می‌شود (naive).

## ۱۵. API Endpoints (کامل)

### Strategies

text

GET    /api/strategies/

POST   /api/strategies/

GET    /api/strategies/{id}

PATCH  /api/strategies/{id}

DELETE /api/strategies/{id}

GET    /api/strategies/versions/all

GET    /api/strategies/{id}/versions

POST   /api/strategies/{id}/versions

PATCH  /api/strategies/versions/{id}

DELETE /api/strategies/versions/{id}

GET    /api/strategies/versions/{id}/trades

### Trades

text

GET    /api/trades/                    # فیلترها: version_id, strategy_id, personal_account_id, prop_stage_id, symbol, test_type, source, date_from, date_to, search, limit, offset

GET    /api/trades/{id}

PATCH  /api/trades/{id}

DELETE /api/trades/{id}

POST   /api/trades/manual

POST   /api/trades/{id}/screenshots

GET    /api/trades/{id}/screenshots

DELETE /api/trades/screenshots/{id}

### Prop

text

GET    /api/prop/firms

POST   /api/prop/firms

GET    /api/prop/accounts

POST   /api/prop/accounts

GET    /api/prop/accounts/{id}

GET    /api/prop/stages/all

GET    /api/prop/stages/{id}/check-pass

POST   /api/prop/stages/{id}/pass

POST   /api/prop/stages/{id}/fail

PATCH  /api/prop/stages/{id}/rules

GET    /api/prop/stages/{id}/trades

POST   /api/prop/stages/{id}/withdraw

POST   /api/prop/costs

GET    /api/prop/accounts/{id}/costs

GET    /api/prop/analytics

### Personal

text

GET    /api/personal/accounts

POST   /api/personal/accounts

GET    /api/personal/accounts/{id}

PATCH  /api/personal/accounts/{id}

DELETE /api/personal/accounts/{id}

GET    /api/personal/ledger

POST   /api/personal/ledger

DELETE /api/personal/ledger/{id}

GET    /api/personal/cashflow

POST   /api/personal/journal/review

GET    /api/personal/journal/reviews

DELETE /api/personal/journal/reviews/{id}

GET    /api/personal/prop-accounts-list

### Imports

text

POST   /api/imports/soft4x

POST   /api/imports/mt4

### Analytics

text

POST   /api/analytics/analyze/{version_id}

GET    /api/analytics/{version_id}

POST   /api/analytics/compare

GET    /api/analytics/intervals/

POST   /api/analytics/intervals/

DELETE /api/analytics/intervals/{id}

POST   /api/analytics/intervals/seed-gold

POST   /api/analytics/intervals/seed-dji

### Symbol Mappings

text

GET    /api/symbol-mappings/

POST   /api/symbol-mappings/

PATCH  /api/symbol-mappings/{id}

DELETE /api/symbol-mappings/{id}

POST   /api/symbol-mappings/seed-defaults

### Settings

text

GET    /api/settings/

PATCH  /api/settings/

## ۱۶. محیط اجرا

### Backend

powershell

cd backend

python -m venv venv

.\venv\Scripts\Activate.ps1

pip install -r requirements.txt

python -m uvicorn app.main:app --reload

URL: http://localhost:8000
Docs: http://localhost:8000/docs

### Frontend

powershell

cd frontend

pnpm install

pnpm dev

URL: http://localhost:5173

### Database

- SQLite: backend/trading_desk.db

- Backup: Copy-Item "trading_desk.db" "trading_desk.db.bak_$(Get-Date -Format 'yyyyMMdd_HHmm')"

## ۱۷. Git Workflow

Repository: https://github.com/yasan1367-svg/MokTradeDesk-deep

Branch: main

دستورات:

powershell

git status

git add .

git commit -m "PHASE X: description"

git push origin main

git pull origin main

آخرین کامیت‌ها:

text

b662a5f PHASE 5+7: Duplicate Detection, Migration foundation, net_pnl with commission, Dashboard dollars

8f0c45a PHASE 5: Fix Import UX - auto-set test_type=real, add version_id to prop UI

fcbc948 PHASE 6: Prop Create Account + Edit Stage use percentages

f36920d Update NOTES.md with full progress

ead47d0 Update NOTES.md with today's progress

5867112 PHASE 6: Prop percentages in all forms, dollars displayed everywhere

f9da0fe PHASE 6: Fix PropPage units - show dollars instead of wrong percentages

7e2547b PHASE 6: Fix prop units, complete PropRuleEngine

da85553 Remove accidental 'h origin main' file

2302dc8 PHASE 2: Trade API - fix N+1, add filters, expand TradeUpdate with validation

7fa1d69 PHASE 2: Trade API - fix N+1, add filters,

۱۸. دستورالعمل برای AI/توسعه‌دهنده بعدی

اصول کلیدی

Backend = Source of Truth — تمام validation و منطق در Backend

StrategyVersion محور — Classification و Analysis بر اساس StrategyVersion

Trade Classification Contract — personal_account_id XOR prop_stage_id (در REAL)

Trade PnL ≠ Cashflow — بدون Double Counting

Prop Logic متمرکز — فقط در PropRuleEngine

Migration قبل از Schema Change — Backup ← Inspect ← Migration ← Verify

واحدها: DB = دلار، UI = درصد (تبدیل در Frontend)

net_pnl = pnl + commission + swap — همه‌ی محاسبات Analysis

Persistence: SQLite (trading_desk.db)

GitHub = Source of Truth

قبل از هر تغییر

□ Backup از trading_desk.db

□ git status (ببین چی تغییر کرده)

□ git pull origin main

□ بررسی تأثیر تغییر

بعد از هر تغییر

□ تست

□ git add .

□ git commit -m "PHASE X: description"

□ git push origin main

□ آپدیت NOTES.md

کارهای باقی‌مانده (اولویت‌بندی)

🔴 api/prop.py — pass_stage validation

🔴 api/prop.py — withdraw Double Counting

🟡 analysis_service.py — _summarize net_pnl

🟡 analysis_service.py — حذف calculate_stage_progress

🟡 AnalysisRun — تاریخچه تحلیل

🟢 DashboardPage — حذف هاردکدها

🟢 AnalysisPage — بهبود UI (Drawdown Chart, Metric Cards)

🟢 Import — Preview + ImportBatch

🟢 Screenshot — Standardization

🟢 Instrument Entity

🟢 Decimal برای Money

🟢 UTC-aware datetime

🟢 PHASE 9 — Testing / Regression

🟢 PHASE 10 — Personal Finance

پایان سند